Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 47. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/2013), Općinski načelnik općine Bebrina , podnosi

# Izvješće

# o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture

na području općine Bebrina za 2016. godinu

# Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2016 .godini ostvareno  je   342.434,90 kuna od planiranih    490.000,00 kuna.

1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina:

| Red.br. | Opis aktivnosti | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | košnja dječijih igrališta - tri puta godišnje čišćenje ispred svih društvenih domova – pet puta godišnje košnja trave na javnoj površini ispred napuštenih kuća – tri puta godišnje održavanje i uređenje parkova | 10.000,00 | 8.500,00 |
|  | Ukupno: | 10.000,00 | 8.500,00 |

2. Održavanje javnih površina

| Red.br. | Opis aktivnosti | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | održavanje zelenih površina, pješačkih staza, parkova, dječijih igrališta, te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu | 10.000,00 | 8.500,00 |
|  | Ukupno: | 10.000,00 | 10.000,00 |

3. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva

| Red.br. | Opis aktivnosti | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje i nasipanje tucanikom nerazvrstanih cesta - Kaniža – Savska ulica, Maroičin sokak - Dubočac- cesta na nasipu, - Zbjeg – drugi red kuća, - Stupnički Kuti – kraj sela - Šumeće – Musin sokak, kuće kod igrališta - čišćenje snijega u zimskom periodu na nerazvrstanim cestama u svim naseljima općine održavanje poljskih puteva | 100.000,00 5.000,00 150.000,00 | 13.138,75 1.000,00 115.576,98 |
|  | Ukupno: | 255.000,00 | 129.715,73 |

- Održavanje groblja

| Red.br. | Opis aktivnosti | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | održavanje mjesnih groblja | 15.000,00 | 6.500,00 |
|  | Ukupno: | 15.000,00 | 6.500,00 |

- Javna rasvjeta

| Red.br. | Opis aktivnosti | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | – troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki- i rasvjetna tijela | 20.000,00 | 30.947,50 |
|  | Postavljanje novih rasvjetnih mjesta |  |  |
| 2. | troškovi potrošnje električne energije za osvjetljavanje ulica | 180.000,00 | 156.771,67 |
|  | Ukupno: | 200.000,00 | 187.719,17 |

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina za 2016. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanju.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BEBRINA

# Klasa:363-01/17-01/

Urbroj:2178/02-01-17-1

Bebrina, 15. ožujak 2017. godine

N A Č E L N I K

Stjepan Jakić

Dostaviti:

- Općinskom vijeću

- Pismohrana,

- Dokumentacija