

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA BEBRINA**

**Općinsko vijeće**

KLASA: 021-05/18-02/7

URBROJ: 2178/02-03-17-1

Bebrina, 26. ožujak 2018. godine

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/2018), **Općinsko vijeće** općine Bebrina na 9. sjednici održanoj 26. ožujka 2018. godine, donosi

# O D L U K U

# o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja

# komunalne infrastrukture za 2017. godinu

I.

# Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina za 2017. godinu, koju je podnio Općinski načelnik.

II.

Test Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina za 2017. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

## OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BEBRINA

P R E D S J E D N I K

Mijo Belegić, ing.

Dostaviti:

1. Dosje sjednica,
2. Pismohrana,
3. Dokumentacija,
4. Objava u „Službenom vjesniku BPŽ“.



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA BEBRINA**

**Općinski načelnik**

KLASA: 363-01/18-02/84

URBROJ: 2178/02-01-17-1

Bebrina, 19. ožujak 2018. godine

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 47. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/2018), **Općinski načelnik** općine Bebrina , podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

# **PROGRAMA**

# **održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu**

# **Članak 1.**

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini ostvareno je 523.680,49 kuna od planiranih 575.000,00 kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina:** | **Plan**  **2017.** | **Tekući plan**  **2017.** | **Ostvarenje 2017.** | **Indeks** |
| * košnja dječijih igrališta - tri puta godišnje * čišćenje ispred svih društvenih domova – tri puta godišnje * košnja trave na javnoj površini ispred napuštenih kuća – dva puta godišnje * održavanje i uređenje parkova | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.547,71 | 70,95 |
| **UKUPNO:** | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.547,71** | **70,95** |
| **Izvori financiranja:**  Komunalna naknada, koncesijska naknada |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Održavanje javnih površina** | **Plan**  **2017.** | **Tekući plan**  **2017.** | **Ostvarenje 2017.** | **Indeks** |
| Održavanje zelenih površina, pješačkih staza, parkova, dječijih igrališta, te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.530,46 | 30,61 |
| Materijal za održavanje javnih površina | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.476,50 | 32,38 |
| **UKUPNO:** | **25.000,00** | **25.000,00** | **8.006,96** | **32,03** |
| **Izvori financiranja:**  Komunalna naknada, komunalni doprinos  koncesijska naknada |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Održavanje i nasipanje tucanikom ili frezanim asfaltom nerazvrstanih cesta i uređenje javnih površina** | **Plan**  **2017.** | **Tekući plan**  **2017.** | **Ostvarenje 2017.** | **Indeks** |
| Kaniža – Savska ulica, Maroičin sokak  Zbjeg – drugi red kuća,  Stupnički Kuti – kraj sela  Šumeće – Musin sokak  Dubočac- cesta do groblja | 170.000,00 | 170.000,00 | 164.194,79 | 96,59 |
| * čišćenje snijega i leda u zimskom periodu na nerazvrstanim cestama u svim naseljima općine |  |  |  |  |
| * održavanje poljskih puteva- cesta u svih sedam naselja Općine |  |  |  |  |
| Obnova platoa ispred crkve u Dubočcu | 130.000,00 | 130.000,00 | 125.684,60 | 96,68 |
| **UKUPNO:** | **300.000,00** | **300.000,00** | **289.879,39** | **96,63** |
| **Izvori financiranja:**  komunalna naknada, komunalni doprinos,  **Izvori financiranja za održavanje poljskih puteva**  prihod od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Održavanje groblja** | **Plan**  **2017.** | **Tekući plan**  **2017.** | **Ostvarenje 2017.** | **Indeks** |
| Održavanje mjesnih groblja | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.875,00 | 18,75 |
| **UKUPNO:** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1.875,00** | **18,75** |
| **Izvor financiranja:**  Grobna naknada, komunalni doprinos |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Javna rasvjeta** | **Plan**  **2017.** | **Tekući plan**  **2017.** | **Ostvarenje 2017.** | **Indeks** |
| troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki-  i rasvjetnih tijela | 35.000,00 | 35.000,00 | 27.876,25 | 79,65 |
| troškovi potrošnje električne energije za osvjetljavanje ulica | 200.000,00 | 200.000,00 | 192.495,18 | 96,25 |
| **UKUPNO:** | **235.000,00** | **235.000,00** | **220.371,43** | **93,78** |
| **Izvor financiranja:**  Komunalna naknada, komunalni doprinos  porezni prihodi |  |

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina za 2017. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje.

# **Općinski načelnik**

**Ivan Brzić, mag.ing.silv.univ.spec**

Dostaviti:

1. Općinskom vijeću
2. Pismohrana,
3. Dokumentacija.