

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

**BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA BEBRINA**

 **Općinsko vijeće**

KLASA: 021-05/18-02/8

URBROJ: 2178/02-03-18-1

Bebrina, 26. ožujak 2018. godine

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/18), Općinsko vijeće općine Bebrina na 9. sjednici održanoj 26. ožujka 2018. godine, donosi

# ***O D L U K U***

# ***o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata***

# ***i uređenja komunalne infrastrukture za 2017. godinu***

**I.**

# Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina za 2017. godinu, koju je podnio Općinski načelnik.

**II.**

 Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina za 2017. godinu sastavni je dio ove Odluke.

**III.**

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

## OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BEBRINA

 P R E D S J E D N I K

 Mijo Belegić, ing.

Dostaviti:

1. Dosje sjednica,
2. Pismohrana,
3. Dokumentacija,
4. Objava u „Službenom vjesniku BPŽ“.

 

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

**BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA BEBRINA**

 **Općinski načelnik**

KLASA: 363-01/18-02/

URBROJ: 2178/02-03-17-1

Bebrina, 19. ožujak 2018. godine

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 47. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/2018), **Općinski načelnik** općine Bebrina, podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**PROGRAMA**

# **gradnje objekata i uređenja/gradnje komunalne**

**infrastrukture za 2017.godinu**

**Članak 1**.

Programom gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2017. godini planirani su radovi i usluge u iznosu 1.910.000,00 kn a ostvareno je 1.813.035,77 kn.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **Plan** **2017.** | **Tekući plan 2017.** | **Ostvarenje 2017.** | **Indeks** | **Izvor financiranja** |
| ***1.Nerazvrstane ceste*** | ***1.515.000,00*** | ***1.515.000,00*** | ***1.503.858,49*** | ***99,25*** |  |
| Izgradnja cesta u Šumeću | 585.000,00 | 585.0000,00 | 580.813,74 | 99,28 | 5 |
| Izgradnja ceste u Zbjegu | 140.000,00 | 140.000,00 | 138.806,25 | 99,15 | 4 |
| Izgradnja ceste u Kaniži  | 390.000,00 | 390.000,00 | 386.978,00 | 99,23 | 4,5 |
| Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju nerazvrstanih cesta | 400.000,00 | 400.000,00 | 396.987,50 | 99,25 | 5 |
| Izgradnja semafora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| Dodatno ulaganje (ugibališta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| ***2.Radovi u gosp. zoni/ Produžetak vodovodne mreže do gosp. zone u Šumeću*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** |  |
| Radovi u gospodarskoj zoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| ***3.Javne površine i objekti*** | ***370.000,00*** | ***370.000,00*** | ***309.450,28*** |  |  |
| Izgradnja pješačke staze u Zbjegu  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| Izrada dokumentacije za izgradnju staze kroz naselje u Stupničkim Kutima  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| Izgradnja parkirališta kod groblja u Stupničkim Kutima  |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| Izgradnja staze u Bebrini | 90.000,00 | 90.000,00 | 85.102,63 | 94,56 | 4,5 |
| Autobusna ugibališta  | 190.000,00 | 190.000,00 | 158.812,50 | 83,59 | 4,5 |
| Rekonstrukcija staze na groblju u Kaniži | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| Parkiralište kod doma Banovci  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| Izgradnja objekta – pomoćna zgrada DVD-a Dubočac | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.535,15 | 93,62 | 5 |
| Izgradnja objekata - ostali | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| ***4.Javna rasvjeta***  | ***25.000,00*** | ***25.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Postavljanje novih rasvjetnih mjesta  | 25.000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| **UKUPNO 1+2+3+4** | **1.910.000,00**  | **1.910.000,00** | **1.813.035,77** | **94,92** |  |

**Članak 4.**

Izvori sredstava za ostvarenje gradnje komunalne infrastrukture u 2017.godini su :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka izvora finaciranja** | **Naziv izvora** | **Plan** **2017.** | **Ostvarenje** **2017.** |
| 1. | Sredstva proračuna | **0,00** | **0,00** |
| 4. | Komunalni doprinos / komunalna naknada / grobna naknada / zakup poljoprivrednog zemljišta/ prihod od legalizacije/ prihod od šumskog doprinosa | **485.000,00** | **424.514,36** |
| 5. | Drugi izvori: Sufinanciranje od strane Ministarstava, Fondova EU, AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI i Sufinanciranje od strane Brodsko-posavske županije | **1.405.000,00** | **1.388.521,41** |
| 7.  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **20.000,00** | **0,00** |
| **UKUPNO:** | **1.910.000,00** | **1.813.035,77** |

Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina za 2017. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanju.

#  **Općinski načelnik**

 **Ivan Brzić, mag.ing.silv.univ.spec**

Dostaviti:

1. Općinskom vijeću
2. Pismohrana,
3. Dokumentacija.