

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA BEBRINA**

**Općinsko vijeće**

KLASA: 363-01/19-01/6

URBROJ: 2178/02-03-19-2

Bebrina, 28.ožujak 2019. godine

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/18), Općinsko vijeće općine Bebrina na 18. sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine, donosi

# ***O D L U K U***

# ***o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata***

# ***i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu***

**I.**

# Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina za 2018. godinu, koju je podnio Općinski načelnik.

**II.**

Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina za 2018. godinu sastavni je dio ove Odluke.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

## OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BEBRINA

P R E D S J E D N I K

Mijo Belegić, ing.

Dostaviti:

1. Dosje sjednica,
2. Pismohrana,
3. Dokumentacija,
4. Objava u „Službenom vjesniku BPŽ“.



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA BEBRINA**

**Općinski načelnik**

KLASA: 363-01/19-01/6

URBROJ: 2178/02-01-19-1

Bebrina, 18. ožujak 2019. godine

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 47. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/2018), **Općinski načelnik** općine Bebrina, podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**PROGRAMA**

# **gradnje objekata i uređenja/gradnje komunalne**

**infrastrukture za 2018. godinu**

**Članak 1**.

Programom gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2018. godini planirani su radovi i usluge u iznosu 845.000,00 kn a ostvareno je 585.202,27 kn.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **Plan**  **2018.** | **Tekući plan 2018.** | **Ostvarenje 2018.** | **Indeks**  **%** | **Izvor financiranja** |
| ***1.Nerazvrstane ceste*** | ***390.000,00*** | ***390.000,00*** | ***346.233,75*** | ***88,78*** |  |
| Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Bebrina  Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Bebrina | 0,00  50.000,00 | 0,00  50.000,00 | 0,00  29.983,75 | 0,00  59,97 | 5  4 |
| Tematske ceste na području Općine Bebrina | 150.000,00 | 150.000,00 | 135.200,00 | 90,13 | 5 |
| Modernizacija nerazvrstanih cesta – šumske prometnice | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.750,00 | 87,50 | 5 |
| Modernizacija nerazvrstanih cesta – šumske prometnice | 180.000,00 | 180.000,00 | 172.300,00 | 95,72 | 5 |
| Izgradnja semafora  Izgradnja semafora | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 1  5 |
| Dodatno ulaganje (ugibališta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| ***2.Radovi u gosp. zoni/ Produžetak vodovodne mreže do gosp. zone u Šumeću*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** |  |
| Radovi u gospodarskoj zoni  Radovi u gospodarskoj zoni | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 1  5 |
| ***3.Javne površine i objekti*** | ***355.000,00*** | ***355.000,00*** | ***165.647,02*** | ***46,66*** |  |
| Izgradnja pješačke staze u Zbjegu  Izgradnja pješačke staze u Zbjegu | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 1  5 |
| Pješačka staza u Stupničkim Kutima – projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Pješačka staza s rasvjetom Kaniža  Pješačka staza s rasvjetom Kaniža | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 1  5 |
| Pješačka staza u Banovcima  Pješačka staza u Banovcima | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 1  5 |
| Izgradnja parkirališta kod groblja u Stupničkim Kutima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| Izgradnja staze u Bebrini | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.812,50 | 94,53 | 7 |
| Autobusna ugibališta  Autobusna ugibališta | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 1  4 |
| Parkiralište kod doma Banovci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| Rekonstrukcija staze na groblju u Kaniži | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Izgradnja objekata  Izgradnja objekata | 0,00  25.000,00 | 0,00  25.000,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 5  7 |
| Izgradnja objekta – pomoćna zgrada DVD-a Dubočac | 115.000,00 | 115.000,00 | 113.526,68 | 98,72 | 1 |
| Nabava zemljišta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| Zelenilo – stabla na grobljima i javnim površinama  Zelenilo – stabla na grobljima i javnim površinama | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 7  4 |
| Pješačka staza u Kaniži | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Pjašečka staza u Banovcima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Parkiralište kod Crkve u Bebrini | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Dječje igralište u Šumeću | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.307,84 | 57,23 | 1 |
| Spremište u Bebrini | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| ***4.Javna rasvjeta*** | ***50.000,00*** | ***50.000,00*** | ***43.412,50*** | ***0,00*** |  |
| Izgradnja mreže  Izgradnja mreže | 50.000,00  0,00 | 50.000,00  0,00 | 43.412,50  0,00 | 86,83  0,00 | 1  4 |
| ***5.Vodoopskrba*** | ***50.000,00*** | ***50.000,00*** | ***29.909,00*** | ***0,00*** |  |
| Proširenje sustava vodoopskrbe | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.909,00 | 59,82 | 1 |
| **UKUPNO 1+2+3+4** | **845.000,00** | **845.000,00** | **585.202,27** | **69,25** |  |

**Članak 4.**

Izvori sredstava za ostvarenje gradnje komunalne infrastrukture u 2018.godini su :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka izvora finaciranja** | **Naziv izvora** | **Plan**  **2018.** | **Ostvarenje**  **2018.** |
| 1. | Sredstva proračuna | **290.000,00** | **201.156,02** |
| 4. | Komunalni doprinos / komunalna naknada / grobna naknada / zakup poljoprivrednog zemljišta/ prihod od legalizacije/ prihod od šumskog doprinosa | **50.000,00** | **29.983,75** |
| 5. | Drugi izvori: Sufinanciranje od strane Ministarstava, Fondova EU, AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI i Sufinanciranje od strane Brodsko-posavske županije | **440.000,00** | **316.250,00** |
| 7. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **65.000,00** | **37.812,50** |
| **UKUPNO:** | | **845.000,00** | **585.202,27** |

Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina za 2018. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanju.

# **Općinski načelnik**

**Ivan Brzić, mag.ing.silv.univ.spec**

Dostaviti:

1. Općinskom vijeću
2. Pismohrana,
3. Dokumentacija.