

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

**BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA BEBRINA**

 **Općinsko vijeće**

KLASA: 363-01/19-01/7

URBROJ: 2178/02-03-19-2

Bebrina, 28.ožujak 2019. godine

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/2018), **Općinsko vijeće** općine Bebrina na 18. sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine, donosi

# O D L U K U

# o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja

# komunalne infrastrukture za 2018. godinu

I.

#  Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina za 2018. godinu, koje je podnio Općinski načelnik.

II.

 Test Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina za 2018. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

## OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BEBRINA

 P R E D S J E D N I K

 Mijo Belegić, ing.

Dostaviti:

1. Dosje sjednica,
2. Pismohrana,
3. Dokumentacija,
4. Objava u „Službenom vjesniku BPŽ“.

 

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

**BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA**

 **OPĆINA BEBRINA**

 **Općinski načelnik**

KLASA: 363-01/19-01/7

URBROJ: 2178/02-01-19-1

Bebrina, 18. ožujak 2019. godine

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 47. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/2018), **Općinski načelnik** općine Bebrina, podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**PROGRAMA**

# **održavanja komunalne infrastrukture**

**za 2018. godinu**

**Članak 1**.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini ostvareno je 345.277,48 kuna od planiranih 490.000,00 kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina:**
 | **Plan****2018.** | **Tekući plan****2018.** | **Ostvarenje 2018.** | **Indeks****%** |
| * košnja dječijih igrališta - tri puta godišnje
* čišćenje ispred svih društvenih domova – tri puta godišnje
* košnja trave na javnoj površini ispred napuštenih kuća – dva puta godišnje
* održavanje i uređenje parkova
 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.562,50 | 65,63 |
| **UKUPNO:** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.562,50** | **65,63** |
| **Izvori financiranja:**komunalna naknadakoncesijska naknade |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Održavanje javnih površina**
 | **Plan****2018.** | **Tekući plan****2018.** | **Ostvarenje 2018.** | **Indeks****%** |
| Održavanje zelenih površina, pješačkih staza, parkova, dječijih igrališta, te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.686,81 | 86,87 |
| Materijal za održavanje javnih površina  | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.659,28 | 43,30 |
| **UKUPNO:** | **30.000,00** | **30.000,00** | **17.346,09** | **57,82** |
| **Izvori financiranja:**komunalna naknadakomunalni doprinoskoncesijska naknada |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Održavanje i nasipanje tucanikom ili frezanim asfaltom nerazvrstanih cesta i uređenje javnih površina**
 | **Plan****2018.** | **Tekući plan****2018.** | **Ostvarenje 2018.** | **Indeks****%** |
| Kaniža – Savska ulica, Maroičin sokakZbjeg – drugi red kuća, Stupnički Kuti – kraj selaŠumeće – Musin sokak Dubočac- cesta do groblja | 170.000,00 | 170.000,00 | 112.302,51 | 66,06 |
| * čišćenje snijega i leda u zimskom periodu na nerazvrstanim cestama u svim naseljima općine
 |  |  |  |  |
| * održavanje poljskih puteva- cesta u svih sedam naselja Općine
 |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | **170.000,00** | **170.000,00** | **112.302,51** | **66,06** |
| **Izvori financiranja:**komunalna naknada komunalni doprinos, **Izvori financiranja za održavanje poljskih puteva** prihod od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Održavanje groblja**
 | **Plan****2018.** | **Tekući plan****2018.** | **Ostvarenje 2018.** | **Indeks****%** |
| Održavanje mjesnih groblja  | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.130,75 | 31,31 |
| **UKUPNO:** | **10.000,00** | **10.000,00** | **3.130,75** | **31,31** |
| **Izvor financiranja:**Grobna naknadakomunalni doprinos  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Javna rasvjeta**
 | **Plan****2018.** | **Tekući plan****2018.** | **Ostvarenje 2018.** | **Indeks****%** |
| troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i rasvjetnih tijela | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.561,25 | 39,12 |
| -troškovi potrošnje električne energije za osvjetljavanje ulica | 220.000,00 | 220.000,00 | 186.374,38 | 84,72 |
| **UKUPNO:** | **270.000,00** | **270.000,00** | **205.935,63** | **76,27** |
| **Izvor financiranja:**komunalna naknadakomunalni doprinos porezni prihodi |  |

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina za 2018. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje.

.

#  **Općinski načelnik**

 **Ivan Brzić, mag.ing.silv.univ.spec**

Dostaviti:

1. Općinskom vijeću
2. Pismohrana,
3. Dokumentacija.