

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA-ŽUPANIJA

OPĆINA BEBRINA

OPĆINSKI NAČELNIK

Bebrina 83, 35254 Bebrina,

opcina@bebrina.hr

OIB: 52630455645

Tel: 035/433-109

KLASA: 363-01/21-01/5

URBROJ: 2178/02-01-21-1

Bebrina, 19. veljače 2021. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 i 32/2020) i članka 47. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i Glasnika Općine Bebrina broj 1/2019 i 2/2020), **Općinski načelnik** općine Bebrina, donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**PROGRAMA**

# **održavanja komunalne infrastrukture**

**za 2020. godinu**

**Članak 1**.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini ostvareno je 448.468,42 kuna od planiranih 690.000,00 kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina** | **Plan 2020.** | **Tekući****plan 2020.** | **Ostvarenje****2020.** | **Indeks** |
| * košnja dječijih igrališta - tri puta godišnje
* čišćenje ispred svih društvenih domova – tri puta godišnje
* košnja trave na javnoj površini ispred napuštenih kuća – dva puta godišnje

- održavanje i uređenje  parkova | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **UKUPNO:** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvori financiranja:**komunalna naknada, koncesijska naknade | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Održavanje javnih površina** | **Plan 2020.** | **Tekući****plan 2020.** | **Ostvarenje****2020.** | **Indeks** |
| Održavanje zelenih površina, pješačkih staza, parkova, dječijih igrališta, te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Materijal za održavanje javnih površina | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.244,00 | 42,48% |
| **UKUPNO:** | **60.000,00** | **60.000,00** | **31.244,00** | **52,07%** |
| **Izvori financiranja:**opći prihodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.244,00 | 42,48% |
| komunalna naknada, komunalni doprinos, koncesijska naknada | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Održavanje i nasipanje tucanikom ili frezanim****asfaltom nerazvrstanih cesta i uređenje javnih****površina** | **Plan 2020.** | **Tekući****plan 2020.** | **Ostvarenje****2020.** | **Indeks** |
| Kaniža – Savska ulica, Maroičin sokak Zbjeg – drugi red kuća,  Stupnički Kuti – kraj sela Šumeće – Musin sokak  Dubočac- cesta do groblja | 260.000,00 | 260.000,00 | 154.687,50 | 59,49% |
| čišćenje snijega i leda u zimskom periodu na nerazvrstanim cestama u svim naseljima općine |
| održavanje poljskih puteva- cesta u svih sedam naselja Općine |
| **UKUPNO:** | **260.000,00** | **260.000,00** | **154.687,50** | **59,49%** |
| **Izvori financiranja:**Komunalna naknada Komunalni doprinos, **Izvori financiranja za održavanje poljskih puteva** prihod od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu | 260.000,00 | 260.000,00 | 154.687,50 | 59,49% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Održavanje groblja** | **Plan 2020.** | **Tekući****plan 2020.** | **Ostvarenje****2020.** | **Indeks** |
| Održavanje mjesnih groblja  | 10,000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **UKUPNO:** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **Izvor financiranja:**Grobna naknada, komunalni doprinos | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Javna rasvjeta** | **Plan 2020.** | **Tekući****plan 2020.** | **Ostvarenje****2020.** | **Indeks** |
| Troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i rasvjetnih tijela | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.109,56 | 75,11% |
| Troškovi potrošnje električne energije za osvjetljavanje ulica | 200.000,00 | 200.000,00 | 167.427,36 | 83,71% |
| **UKUPNO:** | **350.000,00** | **350.000,00** | **242.536,92** | **69,29%** |
| **Izvor financiranja:**Komunalna naknada, komunalni doprinos | 350.000,00 | 350.000,00 | 242.536,92 | 69,29% |

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina za 2020. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje.

#  **Općinski načelnik**

 **Ivan Brzić, mag.ing.silv.univ.spec** Dostaviti:

1. Općinskom vijeću
2. Pismohrana,
3. Dokumentacija.