

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA-ŽUPANIJA

OPĆINA BEBRINA

OPĆINSKI NAČELNIK

Bebrina 83, 35254 Bebrina

opcina@bebrina.hr

OIB: 52630455645

Tel: 035/433-109

KLASA: 363-01/21-01/4

URBROJ: 2178/02-01-21-1

Bebrina, 19. veljače 2021. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 i 32/2020) i članka 47. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i Glasnika Općine Bebrina broj 1/2019 i 2/2020), **Općinski načelnik** općine Bebrina, donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**PROGRAMA**

**građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu**

**Članak 1**.

Programom gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2020. godini planirani su radovi i usluge u iznosu 3.475.000,00 kn a ostvareno je 1.684.419,59 kn.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **Plan**  **2020.** | **Tekući plan**  **2020.** | **Ostvarenje**  **2020.** | **Indeks** | **Izvor**  **Financi-ranja** |
| 1. **Nerazvrstane ceste** | **710.000,00** | **710.000,00** | **698.380,00** | **98,36%** |  |
| Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Bebrina  Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Bebrina | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00%  0,00% | 4  5 |
| Tematske ceste na području Općine Bebrina | 60.000,00 | 60.0000,00 | 50.125,00 | 83,54% | 5 |
| Modernizacija nerazvrstanih cesta – šumske prometnice | 650.000,00 | 650.000,00 | 648.255,00 | 99,73% | 5 |
| Dodatno ulaganje (ugibališta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7 |
| 1. **Javne površine i objekti** | ***1.456.500,00*** | ***1.456.500,00*** | ***986.039,59*** | ***67,69%*** | **Izvor**  **Financi-ranja** |
| Pješačka staza u Stupničkim Kutima – projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 |
| Izgradnja parkirališta kod groblja u Stupničkim Kutima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 4 |
| Izgradnja dječjeg igrališta u Šumeću – mjera LAG-a  Izgradnja dječjeg igrališta u Šumeću – mjera LAG-a | 0,00 | 0,00 | 0,00  0,00 | 0,00%  0,00% | 1  5 |
| Rekonstrukcija staze na groblju u Kaniži | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 |
| Izgradnja objekata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7 |
| Izgradnja objekta – spremište Bebrina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 |
| Nabava zemljišta | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 7 |
| Zelenilo – stabla na grobljima i javnim površinama  Zelenilo – stabla na grobljima i javnim površinama | 60.0000,00  40.000,00 | 60.0000,00  40.000,00 | 0,00  0,00 | 0,00%  0,00% | 4  7 |
| Pješačko-biciklistička staza u Kaniži | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.200,00 | 99,20% | 5 |
| Pješačka staza u Banovcima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 |
| Pješačka staza u Zbjegu  Pješačka staza u Zbjegu | 300.000,00  300.000,00 | 300.000,00  300.000,00 | 263.277,09  300.000,00 | 87,75%  100,00% | 1  5 |
| Opremanje dječjih igrališta | 100.000,00 | 100.000,00 | 41.437,50 | 41,43% | 4 |
| Šumska učionica i tematsko dječje igralište | 215.000,00 | 215.000,00 | 213.375,00 | 99,24% | 5 |
| Edukativno pješačka staza u Bebrini | 91.500,00 | 91.500,00 | 68.750,00 | 75,13% | 5 |
| 1. **Javna rasvjeta** | **1.308.500,00** | **1.308.500,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| Izgradnja mreže  Izgradnja mreže  Izgradnja mreže | 50.000,00  1.000.000,00  258.500,00 | 50.000,00  1.000.000,00  258.500,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00%  0,00%  0,00% | 1  4  5 |
| **UKUPNO 1+2+3** | **3.475.000,00** | **3.475.000,00** | **1.684.419,59** | **48,47%** |  |

**Članak 4.**

Izvori sredstava za ostvarenje gradnje komunalne infrastrukture u 2020. godini su :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka izvora finaciranja** | **Naziv izvora** | **Plan**  **2020.** | **Ostvarenje**  **2020.** |
| 1. | Sredstva proračuna – opći prihodi | **350.000,00** | **263.277,09** |
| 4. | Komunalni doprinos / komunalna naknada / grobna naknada / zakup poljoprivrednog zemljišta | **1.160.000,00** | **41.437,50** |
| 5. | Drugi izvori: Sufinanciranje od strane Ministarstava, Fondova EU | **1.675.000,00** | **1.379.705,00** |
| 7. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **290.000,00** | **0,00** |
| **UKUPNO:** | | **3.475.000,00** | **1.684.419,59** |

Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina za 2020. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanju.

# **Općinski načelnik**

**Ivan Brzić, mag.ing.silv.univ.spec**

Dostaviti:

1. Općinskom vijeću
2. Pismohrana,
3. Dokumentacija.