

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA-ŽUPANIJA

OPĆINA BEBRINA

OPĆINSKI NAČELNIK

Bebrina 81, 35254 Bebrina

opcina@bebrina.hr

OIB: 52630455645

Tel: 035/433-109

KLASA: 363-01/20-01/9

URBROJ: 2178/02-01-20-1

Bebrina, 25. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18 i 22/2020) i članka 47. Statuta općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 1/2019 i 2/2020), Općinski načelnik općine Bebrina, donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**PROGRAMA**

# **održavanja komunalne infrastrukture**

**za 2019. godinu**

**Članak 1**.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini ostvareno je 290.224,38 kuna od planiranih 340.000,00 kuna.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina** | **Plan 2019.** | **Tekući****Plan 2019.** | **Ostvarenje****2019.** | **Indeks** |
| * košnja dječijih igrališta - tri puta godišnje
* čišćenje ispred svih društvenih domova – tri puta godišnje
* košnja trave na javnoj površini ispred napuštenih kuća – dva puta godišnje

- održavanje i uređenje  parkova | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.612,50 | 86,12% |
| **UKUPNO:** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.612,50** | **86,12%** |
| **Izvori financiranja:**komunalna naknada, koncesijska naknade | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.612,50 | 86,12% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Održavanje javnih površina** | **Plan 2019.** | **Tekući****Plan 2019.** | **Ostvarenje****2019.** | **Indeks** |
| Održavanje zelenih površina, pješačkih staza, parkova, dječijih igrališta, te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.400,00 | 84,00% |
| Materijal za održavanje javnih površina | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.051,50 | 60,17% |
| **UKUPNO:** | **40.000,00** | **40.000,00** | **26.451,50** | **66,12%** |
| **Izvori financiranja:**opći prihodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.051,50 | 60,17% |
| komunalna naknada, komunalni doprinos, koncesijska naknada | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.400,00 | 84,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Održavanje i nasipanje tucanikom ili frezanim****asfaltom nerazvrstanih cesta i uređenje javnih****površina** | **Plan 2019.** | **Tekući****Plan 2019.** | **Ostvarenje****2019.** | **Indeks** |
| Kaniža – Savska ulica, Maroičin sokak Zbjeg – drugi red kuća,  Stupnički Kuti – kraj sela Šumeće – Musin sokak  Dubočac- cesta do groblja | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.887,50 | 72,95% |
| čišćenje snijega i leda u zimskom periodu na nerazvrstanim cestama u svim naseljima općine |
| održavanje poljskih puteva- cesta u svih sedam naselja Općine |
| **UKUPNO:** | **30.000,00** | **30.000,00** | **21.887,50** | **72,95%** |
| **Izvori financiranja:**Komunalna naknada Komunalni doprinos, **Izvori financiranja za održavanje poljskih puteva** prihod od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.887,50 | 72,95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Održavanje groblja** | **Plan 2019.** | **Tekući****Plan 2019.** | **Ostvarenje****2019.** | **Indeks** |
| Održavanje mjesnih groblja  | 10,000,00 | 10.000,00 | 9.887,50 | 98,87% |
| **UKUPNO:** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.887,50** | **98,87%** |
| **Izvor financiranja:**Grobna naknada, komunalni doprinos | 10.000,00 | 10.000,00 | 9,887,50 | 98,87% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Javna rasvjeta** | **Plan 2019.** | **Tekući****Plan 2019.** | **Ostvarenje****2019.** | **Indeks** |
| Troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i rasvjetnih tijela | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.272,50 | 82,54% |
| Troškovi potrošnje električne energije za osvjetljavanje ulica | 200.000,00 | 200.000,00 | 182.112,88 | 91,05% |
| **UKUPNO:** | **250.000,00** | **250.000,00** | **223.385,38** | **89,35%** |
| **Izvor financiranja:**Komunalna naknada, komunalni doprinos | 250.000,00 | 250.000,00 | 223.385,38 | 89,35% |

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina za 2019. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje.

#  **Općinski načelnik**

 **Ivan Brzić, mag.ing.silv.univ.spec**

Dostaviti:

1. Općinskom vijeću
2. Pismohrana
3. Dokumentacija.