

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA-ŽUPANIJA

OPĆINA BEBRINA

OPĆINSKI NAČELNIK

Bebrina 81, 35254 Bebrina

opcina@bebrina.hr

OIB: 52630455645

Tel: 035/433-109

KLASA: 363-01/20-01/8

URBROJ: 2178/02-01-20-1

Bebrina, 25. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18 i 22/2020) i članka 47. Statuta općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 1/2019 i 2/2020), Općinski načelnik općine Bebrina, donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**PROGRAMA**

# **građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu**

**Članak 1**.

Programom gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2019. godini planirani su radovi i usluge u iznosu 9.567.000,00 kn a ostvareno je 9.516.571,83 kn.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **Plan** **2019.** | **Tekući plan** **2019.** | **Ostvarenje** **2019.** | **Indeks** | **Izvor** **financiranja** |
| 1. **Nerazvrstane ceste**
 | **8.430.000,00** | **8.430.000,00** | **8.390.325,38** | **99,52%** |  |
| Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Bebrina | 365.000,00200.000,00 | 365.000,00200.000,00 | 335.358,44200.000,00 | 91,88%100,00% | 45 |
| Modernizacija nerazvrstanih cesta – šumske prometnice | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 7.398.091,94 | 99,97% | 5 |
| Modernizacija nerazvrstanih cesta – šumske prometnice | 465.000,00 | 465.000,00 | 456.875,00 | 98,25% | 5 |
| 1. **Javne površine i objekti**
 | ***1.137.000,00*** | ***1.137.000,00*** | ***1.126.246,45*** | ***99,05%*** | **Izvor** **financiranja** |
| Izgradnja objekta – spremište Bebrina | 187.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 100,00% | 5 |
| Nabava zemljišta | 91.000,00 | 91.000,00 | 90.993,75 | 99,99% | 7 |
| Pješačka staza u Kaniži | 70.000,00119.000,00 | 70.000,00119.000,00 | 68.500,00119.000,00 | 97,86%100,00% | 15 |
| Parkiralište kod Crkve u Bebrini | 320.000,00350.000,00 | 320.000,00350.000,00 | 310.752,70350.000,00 | 97,11%100,00% | 45 |
| 1. **Javna rasvjeta**
 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| Izgradnja mrežeIzgradnja mreže | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 4 |
| **UKUPNO 1+2+3** | **9.567.000,00** | **9.567.000,00** | **9.516.571,83** | **99,47%** |  |

**Članak 4.**

Izvori sredstava za ostvarenje gradnje komunalne infrastrukture u 2019. godini su :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka izvora finaciranja** | **Naziv izvora** | **Plan** **2019.** | **Ostvarenje** **2019.** |
| 1. | Sredstva proračuna – opći prihodi | **70.000,00** | **68.500,00** |
| 4. | Komunalni doprinos / komunalna naknada / grobna naknada / zakup poljoprivrednog zemljišta/ prihod od legalizacije/ prihod od šumskog doprinosa | **685.000,00** | **646.111,14** |
| 5. | Drugi izvori: Sufinanciranje od strane Ministarstava, Fondova EU, AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI i Sufinanciranje od strane Brodsko-posavske županije | **8.721.000,00** | **8.710,966,94** |
| 7.  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **91.000,00** | **90.993,75** |
| **UKUPNO:** | **9.567.000,00** | **9.516.571,83** |

Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina za 2019. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanju.

#  **Općinski načelnik**

 **Ivan Brzić, mag.ing.silv.univ.spec**

Dostaviti:

1. Općinskom vijeću
2. Pismohrana,
3. Dokumentacija.