

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA-ŽUPANIJA

OPĆINA BEBRINA

OPĆINSKO VIJEĆE

Bebrina 81, 35254 Bebrina,

OIB: 52630455645

Tel:035/433-109

KLASA: 021-05/20-01/56

URBROJ: 2178/02-03-20-1

Bebrina, 29. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 , 110/18 i 32/20), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj [33/01](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260), [60/01](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261), [129/05](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262), [109/07](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263), [125/08](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264), [36/09](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265),[36/09](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266), [150/11](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267), [144/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268), [19/13](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285), 137/15, 123/17 i 98/19), te članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019, 02/2020), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 29. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. godine, donosi

**I. IZMJENE I DOPUNE**

**PROGRAMA**

**građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu**

**Članak 1**.

Programom građenja komunalne infrastrukture određuje se:

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskih područja
2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
5. Građevinske komunalne infrastrukture koje će se uklanjati
6. Druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18)

**Članak 2**.

Ovim programom označeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina koji će se graditi u 2020. godini:

1. Nerazvrstane ceste
2. Javne površine i objekti
3. Javna rasvjeta

**Članak 3.**

U 2020. godini gradnja komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa obuhvaća slijedeće:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **Plan**  **2020.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **Novi plan**  **2020.** | **Rok** | **Izvor**  **financiranja** |
| 1. ***Nerazvrstane ceste*** | ***10.010.000,00*** | ***0,00*** | ***10.010.000,00*** |  |  |
| Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Bebrina  Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Bebrina | 300.000,00  200.000,00 | 200,000,00  -200.000,00 | 500.000,00  0,00 | 2020. godina | 4  5 |
| Tematske ceste na području Općine Bebrina | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 2020. godina | 5 |
| Modernizacija nerazvrstanih cesta – šumske prometnice | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 2020. godina | 5 |
| Dodatno ulaganje (ugibališta) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2020. godina | 7 |
| 1. ***Javne površine i objekti*** | ***2.145.000,00*** | ***150.000,00*** | ***2.295.000,00*** |  |  |
| Pješačka staza u Stupničkim Kutima – projektna dokumentacija | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2020. godina | 1 |
| Izgradnja parkirališta kod groblja u Stupničkim Kutima | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 2020. godina | 4 |
| Izgradnja dječjeg igrališta u Šumeću – mjera LAG-a  Izgradnja dječjeg igrališta u Šumeću – mjera LAG-a | 20.000,00  200.000,00 | 0,00  0,00 | 20.000,00  200.000,00 | 2020. godina | 1  5 |
| Rekonstrukcija staze na groblju u Kaniži | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2020. godina | 1 |
| Izgradnja objekata | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2020. godina | 7 |
| Izgradnja objekta – spremište Bebrina | 500.000,00 | -300.000,00 | 200.000,00 | 2020. godina | 5 |
| Nabava zemljišta | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2020. godina | 7 |
| Zelenilo – stabla na grobljima i javnim površinama  Zelenilo – stabla na grobljima i javnim površinama | 60.000,00  10.000,00 | 0,00  0,00 | 60.000,00  10.000,00 | 2020. godina | 4  7 |
| Pješačko-biciklistička staza u Kaniži | 500.000,00 | -100.000,00 | 400.000,00 | 2020. godina | 5 |
| Pješačka staza u Banovcima | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2020. godina | 1 |
| Parkiralište kod Crkve u Bebrini | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 2020. godina | 4 |
| Pješačka staza u Zbjegu  Pješačka staza u Zbjegu | 0,00  0,00 | 350.000,00  300.000,00 | 350.000,00  300.000,00 | 2020.  godina | 1  5 |
| Opremanje dječjih igrališta | 0,00 | 100.000,00 | 100.000 | 2020.  godina | 4 |
| 1. ***Javna rasvjeta*** | ***1.600.000,00*** | ***-1.000.000,00*** | ***600.000,00*** |  |  |
| Izgradnja mreže  Izgradnja mreže  Izgradnja mreže | 100.000,00  500.000,00  1.000.000,00 | 0,00  -100.000,00  -900.000,00 | 100.000,00  400.000,00  100.000,00 | 2020. godina | 1  4  5 |
| **UKUPNO 1+2+3** | **13.755.000,00** | **-850.000,00** | **12.905.000,00** |  |  |

**Članak 4.**

Planirani izvori sredstava za ostvarenje gradnje komunalne infrastrukture su od:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oznaka izvora finaciranja** | **Naziv izvora** | **Iznos** |
| 1. | Sredstva proračuna | 700.000,00 |
| 4. | Komunalni doprinos / komunalna naknada/grobna naknada/zakup poljoprivrednog zemljišta | 1.185.000,00 |
| 5. | Drugi izvori: Sufinanciranje od strane Ministarstava, Fondova EU, | 10.700.000,00 |
| 7. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 320.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **12.905.000,00** |

**Članak 5.**

Ove I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu stupaju na snagu osam dana od dana objave u Glasniku Općine Bebrina.

***OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA***

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Belegić, ing.

Dostaviti:

1. Jedinstveni upravni odjel, sjednice
2. Glasnik Općine Bebrina
3. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
4. Pismohrana.