**IZVJEŠĆE OPĆINE BEBRINA****O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2021. GODINU**

**ožujak 2022.**

**SADRŽAJ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | OPĆI PODACI................................................................................................................. | 2 |
| 2. | ANALIZA POSTIOJEĆEG STANJA GOSPODARENJA OTPADOM......................... | \*[[1]](#footnote-1) |
|  | 2.1. Infrastruktura za gospodarenje otpadom ..................................................................  2.1.1. Reciklažna dvorišta, eko otoci i mobilne jedinice.............................................. |  |
| 3. | PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU................................................................................................................ |  |
| 4. | PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA/OPĆINE.......................................... |  |
| 5. | PROVEDBA MJERA GOSPODARENJA OTPADOM ODREĐENIH PGO RH ZA OSTVARENJE CILJEVA DEFINIRANIH PLANOMOPĆINE BEBRINA…………. |  |
| 6. | IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM.................................................................................. |  |
| 7. | ZAKLJUČAK.................................................................................................................. |  |

1. **OPĆI PODACI**

*Tablica 1. Opći podaci o Općini Bebrina* idavatelja javne usluge prikupljanja za Općinu Bebrina

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv JLS | Općina Bebrina |
| Površina JLS | 100,99 m2 |
| Broj stanovnika | 3 252 |
| Naziv davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koje djeluje na području JLS | Jakob Becker d.o.o. |
| Naziv davatelja javne usluge prikupljanja posebnih kategorija otpada koje djeluje na području JLS | Jakob Becker d.o.o. |
| Obveznik dostave podataka o količinama i vrstama otpada u Registar onečišćavanja u okoliš (ROO)[[2]](#footnote-2) za Općinu Bebrina | Jakob Becker d.o.o. |
| Datum dostave podataka o količinama i vrstama otpada u ROO za 2021. | 1. ožujak 2022. godine |
| Specifična količina komunalnog otpada, po stanovniku obuhvaćenom organiziranim odvozom, za 2021.godinu | 0,25 kg/dan/stanovnik |
| Obuhvaćenost stanovništva organiziranim skupljanjem i odvozom komunalnog otpada u %. | 100 % |
| Broj reciklažnih dvorišta | 1 |
| Broj eko otoka | 7 (tijekom 2021. godine povučeni eko otoci sa svih lokacija jer je građanima omogućeno prikupljanje korisnog otpada putem spremnika s kućnog praga) |
| Mjesto odlaganja otpada - odlagalište |  |

*Specifična količina komunalnog otpada, po stanovniku obuhvaćenom organiziranim odvozom, za 2020.godinu, iznosila je: spec. količina (kg/stan/dan) = količina otpada x 1000 / (broj stanovnika x 365) = kg/stan/dan*

1. **ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA GOSPODARENJA OTPADOM**
   1. **Infrastruktura za gospodarenje otpadom**

Popis reciklažnih dvorišta, eko otoka i mobilnih jedinica te detaljniji opis istih na području Općine Bebrinaprikazan je tablicama 2., 3., 4., 5., 6. i 7. u nastavku.

* + 1. *Reciklažna dvorišta, eko otoci i mobilne jedinice za gospodarenje otpadom*

*Tablica 2. Popis reciklažnih dvorišta na području Općine Bebrina*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  br. | Naziv osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem | Broj reciklažnih dvorišta | Adresa lokacije  reciklažnog dvorišta | Ključni broj prikupljenog  otpada[[3]](#footnote-3) | Količina odvojeno prikupljenog otpada prema vrsti u 2021. (t) |
| 1. | Jakob Becker d.o.o. | 1 (korisnicima je omogućeno na reciklažnom dvorištu davatelja uslige Jakob Beccer d.o.o. odlaganje otpada) | Ulica vrbskih žrtava 7, Gornja Vrba | 20 01 01  20 01 40  20 01 02  20 01 39  20 03 07  20 03 01 | Papir i karton – 3,43  Metal- 0  Staklo- 4,856  Plastika- 0,724  Glomazni otpad- 1,1  Miješani komunalni otpad- 286,24 |

*Tablica 3. Popis eko otoka na području Općina Bebrina*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  br. | Naziv davatelja javne usluge | Adresa lokacije eko otoka | Ključni broj prikupljenog  otpada | Količina odvojeno prikupljenog otpada prema vrsti u 2021. (t) |
| 1. | Jakob Becker d.o.o. | Tijekom godine povučeni eko otoci jer je krosnicima omogućeno razdvajanje otpada na kućnom pragu   * Prije povlačenja eko otoci bili na adresama:   Bebrina- Bebrina 81, pored zgrade Općine  Stupnički Kuti, kod Društvenog doma  Banovci- Banovci 20, kod Društvenog doma  Zbjeg-kod Društvenog doma  Šumeće- kod Društvenog doma  Kaniža- kod Društvenog doma  Dubočac- kod Društvenog doma |  |  |

*Tablica 4. Popis mobilnih reciklažnih dvorišta i nazivi naselja u kojem se prikuplja otpad posredstvom istih*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  br. | Naziv osobe koja upravlja mobilnim reciklažnim dvorištem | Broj mobilnih jedinica i adresa sjedišta mobilne jedinice | Nazivi naselja u kojem se prikuplja otpad posredstvom istih | Ključni broj prikupljenog  otpada | Količina odvojeno prikupljenog otpada prema vrsti u 2021. (t) |
| 1. | Jakob Becker d.o.o. | 1  Bebrina 83, 35 254 Bebrina | Bebrina, Kaniža, Šumeće, Dubočac, Stupnički Kuti, Zbjeg, Banovci |  |  |

*Tablica 5. Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta* *na području Općine Bebrina*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja i opremanje RD[[4]](#footnote-4) do kraja 2020. god. | Izgradnja i opremanje RD[[5]](#footnote-5) u 2021. godini | Nabavka opreme u 2021. | Ukupno opreme |
| **-** | - | Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta | Mobilno reciklažno dvorište TW 137 |

*Tablica 6. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevni otpad na području Općine Bebrina*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja i opremanje RD za građevni otpad-navesti predviđenu lokaciju i svu ishođenu dokumentaciju | Trenutno odlaganje građevnog otpada-lokacija | Količina odloženog građevnog otpada (t) | Predviđena lokacija za izgradnju plohe za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest[[6]](#footnote-6) |
| **-** | - | - | - |

*Tablica 7. Izgradnja i opremanje kompostane za biorazgradivi otpad na području Općine Bebrina*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja i opremanje kompostane- navesti predviđenu lokaciju i svu ishođenu dokumentaciju | Trenutna lokacija odlaganja biorazgradivog otpada | Ključni brojevi otpada koji se oporabljuju u kompostani | Ključni brojevi otpada koji su predviđeni za oporabu u kompostani |
|  |  | - | - |

1. **PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU**

Na području Općine Bebrinau 2021. su evidentirane nove lokacije divljih odlagališta.

*Tablica 8. Provedba mjera uklanjanja otpada*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. |  |  | Lokacija otpadom onečišćenog tla | Ukupna količina odbačenog otpada | Sanirano  Da/Ne |
| 1. | Katastarska čestica u privatnom vlasništvu |  | Kaniža, k.č.br. 413 i 417/1 | * Miješani komunalni otpad cca 30 m2 * Građevinski otpad cca 20 m2 * tekstilini otpad 10 m2 * bio otpad 5 m2 | Postupak unutar Jedinstvenog upravnog odjela radi sanacije u tijeku |
| 2. |  |  | Dubočac 674 | * bio otpad 10 m2 * papirni otpad 1 m2 | Postupak unutar Jedinstvenog upravnog odjela radi sanacije u tijeku |

1. **PLAN GOSPODARENJA OTPADOM (PGO) OPĆINE BEBRINA**

Općina Bebrina je izradila Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017-2022[[7]](#footnote-7) kako bi se uskladio s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.

*Tablica 9. Plan gospodarenja otpadom općine Bebrina za razdoblje 2017.-2022. s osvrtom na 2021.*

|  |  |
| --- | --- |
| JLS je izradila PGO temeljem ZOGO | Da |
| Puni naziv PGO[[8]](#footnote-8) | Plan gospodarenja otpadom Općine Bebrina za razdoblje 2017.-2022. godine |
| Plan objavljen u Službenom glasilu[[9]](#footnote-9) | Da, „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 4/2018 |
| Ishodovana suglasnost BPŽ (čl. 21. ZOGO)[[10]](#footnote-10) | Da, 12. veljače 2018. godine |
| Izrađeno Izvješće o provedbi PGO u 2020. god. | Da |
| Izvješće iz 2020. objavljeno u Službenom glasilu[[11]](#footnote-11) | Da, „Glasnik Općine Bebrina“ broj 6/2021 |
| Broj Službenog glasnika u kojem će biti objavljeno Izvješće o provedbi PGO u 2021. god. | „Glasnik Općine Bebrina“ broj 1/2022 |

1. **PROVEDBA MJERA GOSPODARENJA OTPADOM ODREĐENIH PGO RH ZA OSTVARENJE CILJEVA DEFINIRANIH PLANOM OPĆINE BEBRINA**

*Tablica 10. Kućno kompostiranje*

|  |  |
| --- | --- |
| Provedene aktivnosti do kraja 2020. | Provedene aktivnosti u 2021. |
| Korisnici su dali izjave u kojima se naveli ukoliko odabiru kućno kompostiranje |  |
| Oprema za biorazgradivi otpad do kraja 2020. | Nabava opreme za biorazgradivi otpad u 2021. |
| U slučaju potrebe oprema će se osigurati putem koncesionara ili drugih izvora. | U slučaju potrebe oprema će se osigurati putem koncesionara ili drugih izvora. |

*Tablica 11. Odvojeno sakupljene vrste otpada iz komunalnog otpada na kućnom pragu u 2021.godini*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta otpada | Sakupljeno otpada (t) | Oporabljeno otpada (t) | Neiskoristivi dio otpada odložen na odlagalište (t) |
| Papir i karton | 3,43 | 3,43 | - |
| metal | 0 | 0 | - |
| staklo | 4,856 | 4,856 | - |
| plastika | 0,724 | 0,724 | - |
| Glomazni otpad | 1,1 | 1,1 | - |
|  |  |  |  |

*Tablica 12*. *Pregled provedenih izobrazno-informativnih aktivnosti u 2021. godini*

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivnosti | |
| Informativna publikacija o gospodarenju otpadom | Izrađeni i podijeljeni letci o mobilnom reciklažnom dvorištu u 2021. godini |
| Specijalizirani prilog u medijima (televizija ili radio) | Napravljeni prilozi u medijima u sklopu projekta „Mobilno reciklažno dvorište“ , u Posavskoj Hrvatskoj, u programu Radio Slavonije i programu Slavonsko-brodske televizije. |
| Uspostava mrežne stranice o gospodarenju otpadom | Na mrežnim stranicama Općine Bebrina objavljen je obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada. Na istom mjestu nalazi se Odluka o uspostavi sustava o nepropisno odbačenom otpadu i Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području općine Bebrina. Navedene su i lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama. Navedeni su datumi odvoza glomaznog otpada. Objavljeno javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bebrina zajedno s Općim uvjetima ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bebrina https://www.bebrina.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/ |
| Edukacije o gospodarenju otpadom[[12]](#footnote-12) |  |
| Obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša |  |

*Tablica 13. Pregled mjera predviđenih za izvršenje u 2021. prema Planu gospodarenja otpadom Grada/Općine za razdoblje 2017-2022*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Predviđene mjere PGO za 2021. | Provedene mjere u 2021. | Napomena[[13]](#footnote-13) |
| Informiranje javnosti vezano uz gospodarenje otpadom | Napravljeni prilozi u medijima (tisak, radio, televizija) u sklopu projekta „Mobilno reciklažno dvorište“ . Na mrežnim stranicama Općine Bebrina objavljen je obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada. Na istom mjestu nalazi se Odluka o uspostavi sustava o nepropisno odbačenom otpadu i Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području općine Bebrina. Navedene su i lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama. Objavljeno javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bebrina zajedno s Općim uvjetima ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bebrina <https://www.bebrina.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/>. Objavljeno je izvješće o provedenom javnom savjetovanju. Na internetskoj stranici je objavljen Plan gospodarenja otpadom Općine Bebrina za razdoblje 2017.-2022. godine. |  |

1. **IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM**

Za provedbu mjera planiranih PGO RH u Općini Bebrinasu tijekom 2021. godine korištena sredstva EU/FZOEU-a, sredstva JLS i sredstva komunalnih poduzeća. Prikaz utrošenih sredstava daje se u nastavku u tablicama 14., 15. i 16.

*Tablica 14. Prikaz sufinanciranje gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom - reciklažna dvorišta*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Godina provedbe | Sufinanciranje gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom - reciklažna dvorišta | | |
| Svrha | Izvor sredstava (kn) | |
| Vlastita | FZOEU/EU |
| do 2020. | Nisu građeni objekti za gospodarenje komunalnim otpadom | - | - |
| tijekom 2021. | Nisu građeni objekti za gospodarenje komunalnim otpadom | - | - |

*Tablica 15. Prikaz sufinanciranja mjera za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom[[14]](#footnote-14) i provedba izobrazno-informativnih aktivnosti*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Godina provedbe | Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i provedba izobrazno-informativnih aktivnosti | | |
| Svrha | Izvor sredstava (kn) | |
| Vlastita | FZOEU/EU |
| do 2020. | Na internetskoj stranici općine objavljen je obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada:<https://www.bebrina.hr/drustveno-uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa/> .  Objavljene lokacije eko otoka za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama. Redovito objavljene informacije o odvozu glomaznog otpada. | - bez utrošenih dodatnih financijskih sredstava |  |
| tijekom 2021. | Stanovnicima Općine Bebrina podijeljeni su letci o mobilnom reciklažnom dvorištu,  Na internetskoj stranici općine objavljen je obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada: <https://www.bebrina.hr/drustveno-uredjenje/gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa/> .  Objavljeno javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bebrina zajedno s Općim uvjetima ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bebrina <https://www.bebrina.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/> i izvješće o provedenom javnom savjetovanju. Na internetskoj stranici je objavljen Plan gospodarenja otpadom Općine Bebrina za razdoblje 2017.-2022. godine. | - bez utrošenih dodatnih financijskih sredstava | - trošak letaka 1.040,00 kuna |

*Tablica 16. Prikaz sufinanciranja mjera sanacija lokacija onečišćenih otpadom*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Godina provedbe | Sanacija lokacija onečišćenih otpadom | | |
| Svrha | Izvor sredstava (kn) | |
| Vlastita | FZOEU/EU |
| do 2020. | Sanacija odlagališta otpada | 1.316.130,00 kuna | - |
| tijekom 2021. |  |  |  |

1. **ZAKLJUČAK**

Ciljevi u gospodarenju otpadom do 2022. godine prema PGO RH i trenutno stanje prikazani su tablicom u nastavku.

*Tablica 17. Ciljevi gospodarenja otpadom i trenutno stanje u 2021. na području Općine Bebrina*

|  |  |
| --- | --- |
| Cilj | Stanje (2020.) |
| Cilj 1.1. Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na 2015. godinu | Cilj do 2022. godine: 530 t  Planirano: 2021. godine: 525 t ukupno otpada  Stanje: 2015. godine: 501,41 t  Stanje: 2019. godine: 399,72 t  Stanje: 2021. godine: 286,24 t |
| **Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papira, stakla, plastike, metala i biootpada)** | Cilj do 2022. godine: 106 t s biootpadom  Planirano: 2021. godine: 89 t s podacima o biootpadu  Stanje: 2015. godine: -  Stanje: 2019. godine: 2,60 t glomaznog otpada  Stanje: 2021. godine: 9,01 t bez podataka o biootpadu |
| **Cilj 1.3. Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada iz komunalnog otpada** | *Korisnici proizvedeni biootpad kompostiraju u kućnom komposteru.* |
| **Cilj 1.4 Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada** | Cilj do 2022. godine: 530 t  Planirano: 2021. godine: 525 t  Stanje: 2015. godine: 501,41 t  Stanje: 2019. godine: 399,72 t  Stanje: 2021. godine: 286,24 t |

Datum: Načelnik[[15]](#footnote-15)

1. Upisati kronološki brojeve stranica [↑](#footnote-ref-1)
2. Dostava podataka obveznika sukladno Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“ 87/15) [↑](#footnote-ref-2)
3. *ključni broj otpada* propisan Pravilnikom o katalogu otpada („Narodne novine“ broj 90/15) [↑](#footnote-ref-3)
4. Navesti do sada svu ishođenu dokumentaciju pojedinačno za svako reciklažno dvorište (RD) [↑](#footnote-ref-4)
5. Navesti svu ishođenu dokumentaciju za pojedinačno za svako reciklažno dvorište (RD) [↑](#footnote-ref-5)
6. Sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) [↑](#footnote-ref-6)
7. Upisati razdoblje za koje je donesen PGO [↑](#footnote-ref-7)
8. Upisati Izmjene i dopune PGO ukoliko ih je bilo [↑](#footnote-ref-8)
9. Upisati broj Službenog glasnika u kojem je objavljen [↑](#footnote-ref-9)
10. Upisati datum [↑](#footnote-ref-10)
11. Upisati broj Službenog glasnika u kojem je objavljeno izvješće

    Upisati broj Službenog glasnika u kojem će biti objavljeno ili je već objavljeno izvješće [↑](#footnote-ref-11)
12. Upisati i eko škole ukoliko ih ima i provođenje aktivnosti u njima [↑](#footnote-ref-12)
13. Navesti razloge zašto nisu provedene mjere [↑](#footnote-ref-13)
14. Nabavka opreme za odvojeno sakupljanje posebne kategorije otpada na kućnom pragu [↑](#footnote-ref-14)
15. Potpis i pečat [↑](#footnote-ref-15)