

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA-ŽUPANIJA

OPĆINA BEBRINA

OPĆINSKO VIJEĆE

Bebrina 83, 35254 Bebrina,

OIB: 52630455645

Tel:035/433-109

KLASA: 024-02/23-02/74

URBROJ: 2178-2-03-23-1

Bebrina, 11. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), a u vezi s člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019, 02/2020 i 04/2021), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 15. sjednici održanoj 11. prosinca 2023 godine, donosi

**PROGRAM**

**građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu**

**Članak 1**.

 Programom građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Program) određuje se:

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskih područja
2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
5. Građevinske komunalne infrastrukture koje će se uklanjati
6. Druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20)

**Članak 2**.

 Ovim Programom označene su građevine i uređaji komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina koji će se graditi u 2024. godini, kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste
2. Javne površine i objekti / građevine
3. Javna rasvjeta

**Članak 3.**

 U 2024. godini gradnja komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa obuhvaća slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **Plan** **2022.** | **Rok** | **Izvor** **financiranja** | **Mjesto ulaganja** |
| 1. ***Nerazvrstane ceste***
 | ***1.395.000,00 EUR*** |  |  |  |
| Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Bebrina | 100.000,00 EUR200.000,00 EUR | 2024. godina | 110520 | Izgradnja ceste u naselju Zbjeg |
| Rekonstrukcija traktorskih puteva Mrsunjski lug | 15.000,00 EUR1.000.000,00 EUR | 2024. godina | 110520 | Stupnički Kuti - Kaniža |
| Izgradnja ceste Kaniža – Šumeće (projekta dokumentacija) | 40.000,00 EUR | 2024. godina | 520 | Kaniža, Šumeće |
| Nerazvrstana cesta | 40.000,00 EUR | 2024. godina | 522 | Sva naselja Općine |
| 1. ***Javne površine i objekti / građevine***
 | ***3.252.500,00 EUR*** |  |  |  |
| Promatračnica Lacus(izgradnja) | 14.000,00 EUR90.500,00 EUR | 2024. godina | 110520 | Naselje Stupnički Kutik.č. 105, k.o. Stupnički Kuti |
| Pješačka staza u Stupničkim Kutima (projektna dokumentacija) | 15.000,00 EUR | 2024. godina | 110 | Naselje Stupnički Kuti |
| Pješačke staze u naseljima Općine | 55.000,00 EUR | 2024. godina | 110 | Sva naselja Općine |
| Izgradnja parkirališta kod groblja u Stupničkim Kutima  | 16.000,00 EUR | 2024. godina | 410 | Naselje Stupnički Kuti |
| Rekonstrukcija staze na groblju u Kaniži | 7.000,00 EUR | 2024. godina | 110 | Naselje Kaniža |
| Izgradnja objekata – mjesni domovi (projektna dokumentacija) | 30.000,00 EUR | 2024. godina | 110 | Naselja Općine |
| Izgradnja objekta – dječji vrtić (projektna dokumentacija) | 60.000,00 EUR | 2024. godina | 520 | Naselje Kaniža |
| Izgradnja objekta – Institut prirodnih vrijednosti Bebrina (projektna dokumentacija) | 50.000,00 EUR | 2024. godina | 520 | Općina Bebrina |
| Biciklistička staza SAVA (projektna dokumentacija i izgradnja) | 1.400.000,00 EUR | 2024. godina | 520 | Naselje Dubočac |
| Biciklistička staza Kaniža (izgradnja) | 200.000,00 EUR | 2024. godina | 520 | Naselje Kaniža |
| Aktivna šuma (projektna dokumentacija i izgradnja) | 500.000,00 EUR | 2024. godina | 520 | Općina Bebrina |
| Staza krošnji (projektna dokumentacija i izgradnja) | 125.000,00 EUR | 2024. godina | 520 | Općina Bebrina |
| Tematska staza od stabla do stabla (projektna dokumentacija i izgradnja) | 175.000,00 EUR | 2024. godina | 520 | Općina Bebrina |
| Sportski i rekreacijski teren – igralište u Stupničkim Kutima - Borisavlje | 20.000,00 EUR30.000,00 EUR | 2024. godina | 110521 | Naselje Stupnički Kuti |
| Sportski i rekreacijski tereni | 450.000,00 EUR | 2024. godina | 520 | Općina Bebrina |
| Pješačka staza u Banovcima | 15.000,00 EUR | 2024. godina | 110 | Naselje Banovci |
| 1. ***Javna rasvjeta***
 | ***200.000,00 EUR*** |  |  |  |
| Izgradnja mreže javne rasvjete | 120.000,00 EUR30.000,00 EUR50.000,00 EUR | 2024. godina | 110410521 | Izgrađena mreža u dužini 1.000 m u naseljima općine Bebrina |
| **UKUPNO 1+2+3** | **4.847.500,00 EUR** |  |  |  |

**Članak 4.**

Planirani izvori sredstava za ostvarenje građenja komunalne infrastrukture su od:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oznaka izvora finaciranja** | **Naziv izvora** | **Plan** **2022.** |
| 110 | Opći prihodi i primici | 391.000,00 EUR |
| 410 | Komunalna djelatnost | 46.000,00 EUR |
| 520 | Pomoć iz državnog proračuna - EU | 4.290.500,00 EUR |
| 521  | Pomoć iz državnog proračuna | 80.000,00 EUR |
| 522 | Pomoći iz županijskog proračuna | 40.000,00 EUR |
| **UKUPNO:** | **4.847.500,00 EUR** |

**Članak 5.**

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine i objavit će se u Glasniku Općine Bebrina.

***OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA***

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Mijo Belegić, ing.

Dostaviti:

1. Jedinstveni upravni odjel, sjednice
2. Glasnik Općine Bebrina
3. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
4. Pismohrana.