REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BEBRINA

OPĆINSKO VIJEĆE

Bebrina 83, 35254 Bebrina,

OIB: 52630455645

Tel:035/433-109

KLASA: 024-02/26-02/28

URBROJ: 2178-2-03-26-1

Bebrina, 15. lipnja 2026. godine

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), a u vezi s člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 32. Statuta općine Bebrina  (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019, 02/2020 i 04/2021), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 8. sjednici održanoj 15. lipnja 2026. godine, donosi

I. IZMJENE PROGRAMA

# građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu („Glasnik Općine Bebrina“ 9/2025) (dalje u tekstu: Program građenja) mijenja se članak 3. i glasi:

„U 2026. godini gradnja komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa obuhvaća slijedeće:

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskih područja

Ovim programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

| Komunalna infrastruktura | Plan za 2026. | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Nerazvrstane ceste | 380.000,00 EUR | 0,00 EUR | 380.000,00 EUR |
| - Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Bebrina Nerazvrstana cesta Travnjak (izgradnja, nadzor) |  |  |  |
| 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 50.000,00 EUR | 0,00 EUR | 50.000,00 EUR |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 250.000,00 EUR | 0,00 EUR | 250.000,00 EUR |
| - Izgradnja ceste Kaniža – Šumeće Izrada projektne dokumentacije, izgradnja, nadzor |  |  |  |
| 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 40.000,00 EUR | 0,00 EUR | 40.000,00 EUR |
| 5221 Ostale pomoći | 40.000,00 EUR | 0,00 EUR | 40.000,00 EUR |
| UKUPNO: | 380.000,00 EUR | 0,00 EUR | 380.000,00 EUR |
| Izvori financiranja: |  |  |  |
| 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 90.000,00 EUR | 0,00 EUR | 90.000,00 EUR |
| 5221 Ostale pomoći | 40.000,00 EUR | 0,00 EUR | 40.000,00 EUR |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 250.000,00 EUR | 0,00 EUR | 250.000,00 EUR |

| Komunalna infrastruktura | Plan za 2026. | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 3.584.000,00 EUR | 1.071.000,00 EUR | 4.655.000,00 EUR |
| - Izgradnja pješačke staze u Stupničkim Kutima Projektna dokumentacija |  |  |  |
| 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 15.000,00 EUR | 0,00 EUR | 15.000,00 EUR |
| - Izgradnja pješačke staze u naseljima Općine Izgradnja, stručni nadzor |  |  |  |
| 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 40.000,00 EUR | 0,00 EUR | 40.000,00 EUR |
| - Izgradnja pješačke staze u Banovcima Izgradnja, stručni nadzor |  |  |  |
| 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 20.000,00 EUR | 0,00 EUR | 20.000,00 EUR |
| 50111 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke ministarstva | 80.000,00 EUR | 0,00 EUR | 80.000,00 EUR |
| - Izgradnja pješačke staze u Šumeću Izgradnja, stručni nadzor |  |  |  |
| 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 EUR | 0,00 EUR | 20.000,00 EUR |
| 50111 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke ministarstva | 80.000,00 EUR | 0,00 EUR | 80.000,00 EUR |
| - Izgradnja parkirališta kod groblja u Stupničkim Kutima Izgradnja, stručni nadzor |  |  |  |
| 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 14.000,00 EUR | 0,00 EUR | 14.000,00 EUR |
| - Sportski i rekreacijski teren – igralište u Stupničkim Kutima – Borisavlje Izgradnja, stručni nadzor |  |  |  |
| 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 40.000,00 EUR | 0,00 EUR | 40.000,00 EUR |
| 50111 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke ministarstva | 40.000,00 EUR | 0,00 EUR | 40.000,00 EUR |
| - Biciklistička staza SAVA projektna dokumentacija i izgradnja, nadzor |  |  |  |
| 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 250.000,00 EUR | 0,00 EUR | 250.000,00 EUR |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 1.200.000,00 EUR | 0,00 EUR | 1.200.000,00 EUR |
| - Biciklistička staza Kaniža i Biciklistička staza Bebrina Izgradnja, nadzor |  |  |  |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 200.000,00 EUR | -200.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| - Aktiva šuma Izgradnja, nadzor |  |  |  |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 500.000,00 EUR | 0,00 EUR | 500.000,00 EUR |
| - Staza krošnji Izgradnja, nadzor |  |  |  |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 125.000,00 EUR | 0,00 EUR | 125.000,00 EUR |
| - Tematska staza od stabla do stabla Izgradnja, nadzor |  |  |  |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 175.000,00 EUR | 0,00 EUR | 175.000,00 EUR |
| - Sportski i rekreacijski tereni Izgradnja, nadzor |  |  |  |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 450.000,00 EUR | 0,00 EUR | 450.000,00 EUR |
| - Dječje igralište u Zbjegu Izgradnja, nadzor |  |  |  |
| 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 75.000,00 EUR | 0,00 EUR | 75.000,00 EUR |
| - Teniski teren u Kaniži Izgradnja, nadzor |  |  |  |
| 50111 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke ministarstva | 260.000,00 EUR | 0,00 EUR | 260.000,00 EUR |
| - Pješačka zelena infrastruktura i zelene površine u naselju Kaniža Izgradnja, nadzor |  |  |  |
| 11 Opći prihodi i primici | 0,00 EUR | 190.700,00 EUR | 190.700,00 EUR |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 0,00 EUR | 1.080.300,00 EUR | 1.080.300,00 EUR |
| UKUPNO: | 3.584.000,00 EUR | 1.071.000,00 EUR | 4.655.000,00 EUR |
| Izvori financiranja: |  |  |  |
| 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 EUR | 190.700,00 EUR | 210.700,00 EUR |
| 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 379.000,00 EUR | 0,00 EUR | 379.000,00 EUR |
| 50111 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke ministarstva | 460.000,00 EUR | 0,00 EUR | 460.000,00 EUR |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 2.650.000,00 EUR | 880.300,00 EUR | 3.530.300,00 EUR |
| 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 75.000,00 EUR | 0,00 EUR | 75.000,00 EUR |
| Komunalna infrastruktura | Plan za 2026. | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2026. |
| 2.3. Javna rasvjeta | 120.000,00 EUR | 0,00 EUR | 120.000,00 EUR |
| - Izgradnja mreže javne rasvjete u naselju Kaniža |  |  |  |
| 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 40.000,00 EUR | 0,00 EUR | 40.000,00 EUR |
| 50111 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke ministarstva | 80.000,00 EUR | 0,00 EUR | 80.000,00 EUR |
| UKUPNO: | 120.000,00 EUR | 0,00 EUR | 120.000,00 EUR |
| Izvori financiranja: |  |  |  |
| 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 40.000,00 EUR | 0,00 EUR | 40.000,00 EUR |
| 50111 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke ministarstva | 80.000,00 EUR | 0,00 EUR | 80.000,00 EUR |

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

# Ovim programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan  građevinskog područja.

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

| Komunalna infrastruktura | Plan za 2026. | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Javna rasvjeta | 20.000,00 EUR | 0,00 EUR | 20.000,00 EUR |
| - Rekonstrukcija mreže javne rasvjete u naselju Kaniža |  |  |  |
| 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 20.000,00 EUR | 0,00 EUR | 20.000,00 EUR |
| UKUPNO: | 20.000,00 EUR | 0,00 EUR | 20.000,00 EUR |
| Izvori financiranja: |  |  |  |
| 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 20.000,00 EUR | 0,00 EUR | 20.000,00 EUR |
| 4.2. Groblja | 7.000,00 EUR | 0,00 EUR | 7.000,00 EUR |
| Rekonstrukcija staze na groblju u Kaniži rekonstrukcija |  |  |  |
| 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 7.000,00 EUR | 0,00 EUR | 7.000,00 EUR |
| UKUPNO: | 7.000,00 EUR | 0,00 EUR | 7.000,00 EUR |
| Izvori financiranja: |  |  |  |
| 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 7.000,00 EUR | 0,00 EUR | 7.000,00 EUR |
| - Objekti koji će se rekonstruirati | 700.000,00 EUR | 0,00 EUR | 700.000,00 EUR |
| - Rekonstrukcija i dogradnja sportskog centra u Bebrini |  |  |  |
| 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 200.000,00 EUR | 0,00 EUR | 200.000,00 EUR |
| 50111 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke ministarstva | 500.000,00 EUR | 0,00 EUR | 500.000,00 EUR |
| UKUPNO: | 727.000,00 EUR | 0,00 EUR | 727.000,00 EUR |
| Izvori financiranja: |  |  |  |
| 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 277.000,00 EUR | 0,00 EUR | 277.000,00 EUR |
| 50111 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke ministarstva | 500.000,00 EUR | 0,00 EUR | 500.000,00 EUR |

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

# Ovim programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Članak 2.

U Programu građenja mijenja se članak 4. i glasi:

„Planirani izvori sredstava za ostvarenje građenja komunalne infrastrukture su od:

| Izvor financiranja | Naziv izvora financiranja | Plan za 2026. | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2026. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000,00 EUR | 190.700,00 EUR | 210.700,00 EUR |
| 5011 | Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 736.000,00 EUR | 0,00 EUR | 736.000,00 EUR |
| 50111 | Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke ministarstva | 1.040.000,00 EUR | 0,00 EUR | 1.040.000,00 EUR |
| 5221 | Ostale pomoći | 40.000,00 EUR | 0,00 EUR | 40.000,00 EUR |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj | 2.900.000,00 EUR | 880.300,00 EUR | 3.780.300,00 EUR |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 75.000,00 EUR | 0,00 EUR | 75.000,00 EUR |
| UKUPNO: |  | 4.811.000,00 EUR | 1.071.000,00 EUR | 5.882.000,00 EUR |

Članak 3.

U ostalim dijelovima Program građenja ostaje nepromijenjen.

Članak 4.

##### Ove I. izmjene Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave u „Glasniku Općine Bebrina“.

OPĆINA BEBRINA

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Belegić, ing.

DOSTAVITI:

- Jedinstveni upravni odjel, sjednice

- Glasnik Općine Bebrina

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

- Pismohrana.